PLAYE PhotoLab

Гибридный план развития

Browser  ⟷  Desktop Electron

| 🌐 Browser Test_PLAYE / streaming | 🖥️ Desktop Electron + PyTorch AI |
| --- | --- |

Версия 1.0  •  Февраль 2026  •  23 недели

# 1. Стратегия гибридного развития

PLAYE развивается двумя параллельными треками. Браузерная версия — быстрый прототип и demo-среда. Desktop — production-инструмент с реальными AI-весами. Ключевой принцип: общий frontend-код, разные AI-движки.

| Компонент | Browser 🌐 | Desktop 🖥️ |
| --- | --- | --- |
| UI / Frontend | HTML/CSS/JS blueprints, ONNX Runtime Web, WebWorkers | Те же blueprints + Electron preload → IPC → Python backend |
| AI Inference | ONNX Runtime Web (CPU/WebGL/WebGPU) в браузере | PyTorch GPU — локальный FastAPI сервер, реальные .pth веса |
| Pipeline / Queue | Mock Queue в JS (pending/running/done/failed + retry) | Celery + Redis (реальная очередь с backoff, SLA, progress) |
| Forensic Audit | Лог в state, JSON-экспорт в UI | JSONL на диск, SHA-256 вход/выход, X-Request-ID, PDF |
| Хэширование | Streaming SHA-256 (incremental, без нагрузки RAM) | Node.js crypto + Python hashlib, верификация весов |
| Упаковка | Открывается в браузере / статический хостинг | electron-builder → .exe / .dmg / .AppImage |
| Общий код | blueprints/*.js • orchestrator.js • utils.js • styles.css • models/loader.js • workers/*.js |  |

## 1.1 Текущее состояние

| Область | Browser | Desktop |
| --- | --- | --- |
| Blueprint-архитектура | ✅ 12 модулей | ✅ 9 модулей (менее функциональных) |
| Mock Pipeline Queue | ✅ pending/running/done/retry | ⏳ нет |
| FFmpeg Job Export (3.1-3.3) | ✅ реализован | ⏳ нет |
| Streaming SHA-256 | ✅ по чанкам, без RAM | ⏳ только WebCrypto |
| Hypothesis / Photo / Compare | ✅ 3 новых blueprint | ⏳ отсутствуют |
| AI Inference (реальная) | ⏳ ONNX демо (NoOp) | 🔄 сервер готов, NoOp веса |
| Forensic Audit Log на диск | ⏳ только UI state | ✅ JSONL + SHA-256 I/O |
| Управление моделями UI | — н/п | ✅ панель + download + check |
| CI / Quality Gates | ⏳ нет | ⏳ нет |

# 2. Обзор фаз (23 недели)

| Фаза | Browser 🌐 | Desktop 🖥️ | Срок | Приор. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 Shared Core | Basis: blueprint sync | Перенести hypothesis/photo/compare в Desktop | 1 нед | 🔴 |
| Phase 1A Queue & Jobs | api-client.js, polling backend | Redis + Celery, IPC progress, backoff | 2 нед | 🔴 |
| Phase 1B Unified API | Единый формат ответа | Объединить server.py + routes.py | 1 нед | 🔴 |
| Phase 1C CI Gates | ESLint + Playwright smoke | pytest golden PNG + /health | 1 нед | 🔴 |
| Phase 2A Real AI | ONNX реальные веса, WebGPU | Убрать _NoOpModel, загрузить .pth | 3 нед | 🟡 |
| Phase 2B Video Pipeline | Temporal denoise WebWorker | ffmpeg-python батч + frame progress | 3 нед | 🟡 |
| Phase 2C Forensic Reports | PDF цепочка обработки (client) | Python PDF + QR-код + /report/ | 2 нед | 🟡 |
| Phase 3A Multi-GPU | WebGPU shaders, WorkerPool | TensorRT, Celery multi-queue, FP16 | 4 нед | 🟢 |
| Phase 3B Enterprise | RBAC UI, cloud sync, WebSocket | K8s, JWT RBAC, S3, Docker Swarm | 6 нед | 🟢 |

Phase 0 — Shared Core  (Неделя 1)  🔴 Критично

Цель: единая кодовая база. Browser → Desktop: 5 файлов. Desktop → Browser: audit формат.

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | hypothesis.js — гипотезы-клипы (restore/superres/denoise/deblur/detect/3D) | Скопировать 1:1 в Desktop frontend/src/blueprints/ | 1:1 copy без изменений |
| 2 | photo.js — реконструкция из набора кадров (pixel-averaging) | Скопировать 1:1 в Desktop frontend/src/blueprints/ | 1:1 copy |
| 3 | compare.js — сравнение кадров side-by-side | Скопировать 1:1 в Desktop frontend/src/blueprints/ | 1:1 copy |
| 4 | orchestrator.js: зарегистрировать 3 новых blueprint | Добавить 3 строки: orchestrator.register(create*Blueprint()) | orchestrator.register() |
| 5 | Streaming utils.js (incremental SHA-256, hashFileStream) | Заменить utils.js в Desktop на версию из browser | Большой файл, 1:1 copy |
| 6 | index.html: добавить UI-элементы для новых blueprint | hypothesis-* / photo-* / compare-* / pipeline-* кнопки и секции | Синхронизация HTML |
| 7 | Добавить X-Request-ID в browser AI-операции (crypto.randomUUID) | Уже есть в server.py — добавить в ai.js браузера | Общий формат audit-лога |

Phase 1A — Real Queue & Jobs  (Недели 2–3)  🔴 Критично

Цель: заменить mock-очередь на реальный Celery backend. Прогресс через IPC в Electron, через fetch polling в браузере.

## Backend (Desktop Python)

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | — | Запустить Redis + Celery из docker-compose.yml (уже есть в репо) | docker-compose up redis celery |
| 9 | — | Создать backend/app/tasks/ai_tasks.py: Celery tasks face_enhance/upscale/denoise | Обёртки над server.py моделями |
| 10 | — | POST /job/submit → {task_id, status: pending} | Unified API endpoint |
| 11 | — | GET /job/{task_id}/status → {status, progress, result, error} | Polling endpoint |
| 12 | — | Celery retries: max_retries=3, countdown=2^attempt (exponential backoff) | Стабильность под нагрузкой |
| 13 | — | update_state(state='PROGRESS', meta={'progress': pct}) в каждой задаче | Процент выполнения |

## Frontend (общий код)

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Создать api-client.js: fetch POST /job/submit, GET /job/{id}/status | preload.js: submitJob() IPC → Python | Единый интерфейс |
| 15 | Polling каждые 500ms до status=done/failed | Electron IPC: event.sender.send('job-progress', data) | setTimeout polling |
| 16 | renderPipelineJobs() — оставить, только источник данных реальный | Идентично браузеру | 1 код — 2 runtime |
| 17 | Retry UI: кнопка «Повторить» для failed задач | Идентично браузеру | Общий UI |

Phase 1B — Unified API Schema  (Неделя 4)  🔴 Критично

Цель: единый контракт ответа. Все эндпоинты возвращают унифицированную структуру.

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| request_id | string (UUID) | Уникальный ID запроса (X-Request-ID header) |
| status | "success" ¦ "error" | Результат операции |
| result | object ¦ null | Полезная нагрузка при успехе |
| error | string ¦ null | Сообщение об ошибке |
| model_meta | object | name, version, checksum из manifest.json |
| duration_ms | number | Время обработки в миллисекундах |

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Создать src/api/api-client.js — обёртка над fetch с единым контрактом | Обновить preload.js чтобы возвращал унифицированную структуру | Формат ответа идентичен |
| 19 | Переключить blueprints на api-client вместо прямых fetch-вызовов | Electron использует IPC, браузер — fetch, blueprints не видят разницы | Абстракция runtime |
| 20 | — | Объединить desktop server.py и app/api/routes.py: убрать дубли, единые модели ошибок | Backend unification |

Phase 1C — CI Quality Gates  (Неделя 5)  🔴 Критично

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | GitHub Actions: ESLint + проверка что все blueprints регистрируются | GitHub Actions: pytest --collect-only (сбор тестов) | Единый .github/workflows/ci.yml |
| 22 | Playwright smoke: открыть index.html, загрузить тестовое видео, проверить UI | pytest: GET /health → 200, проверить models[] | Разные тесты, один CI |
| 23 | Golden case test: загрузить тестовый PNG → ONNX inference → check output size | pytest: golden_face.png → POST /ai/face-enhance → PNG + size > 1KB | 1 golden file в fixtures/ |
| 24 | check-updates.js smoke: убедиться что 0 новых обязательных моделей | Проверить sha256 файлов весов из manifest.json | Единый manifest |

Phase 2A — Real AI Inference  (Недели 6–8)  🟡 Важно

Цель: убрать все заглушки. Browser — реальные ONNX-веса, Desktop — реальный PyTorch инференс.

## 2A.1 Desktop: реальные PyTorch модели

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | — | restoreformer.py: заменить _NoOpModel на настоящую архитектуру + torch.load(.pth) | Начать с RestoreFormer — наименьший риск |
| 26 | — | realesrgan.py: basicsr.archs.rrdbnet_arch.RRDBNet + load_state_dict | Real-ESRGAN x4+ — 170 MB из manifest |
| 27 | — | nafnet.py: NAFNet checkpoint, реальный denoise инференс | NAFNet — 100 MB из manifest |
| 28 | — | npm run download-models --required — скачать реальные веса | model-utils.js + manifest.json уже готовы |
| 29 | — | GPU warmup при старте: прогнать 1x1 тензор через каждую модель | Снижает latency первого запроса |

## 2A.2 Browser: реальные ONNX веса

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Проверить super_resolution.onnx — рабочие ли файлы | — | models/*.onnx уже в репо |
| 31 | loader.js: добавить пути к realesrgan.onnx + nafnet.onnx | — | Аналог manifest.json для браузера |
| 32 | WebGPU EP: ort.env.wasm.numThreads=4, ep='webgpu' если available | — | Capability check уже есть (3.3.1) |
| 33 | Progress callback в loader.js для отображения % загрузки модели | — | Большие файлы долго грузятся |

Phase 2B — Video Temporal Pipeline  (Недели 9–11)  🟡 Важно

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Temporal denoise: буфер N кадров (N=3..8), weighted blend в WebWorker | Python: ffmpeg-python батч-обработка видео, denoise каждый N-й кадр | Параметр N из UI |
| 35 | Frame export: Float32 tensor → ONNX inference → render | Python: cv2.VideoCapture → model → cv2.VideoWriter | Общий алгоритм |
| 36 | Scene consistency: AI только при смене сцены (scene markers) | ffmpeg -vf scene=0.3 + обработка сцен отдельно | Scene markers из forensic.js |
| 37 | Progress: прогресс-бар (frame N из M) в pipeline queue | Celery update_state для frame progress | Единый UI pipeline |

Phase 2C — Forensic Reports  (Недели 12–13)  🟡 Важно

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Client-side PDF через window.print() с форматированным HTML | Python: reportlab/weasyprint из JSONL audit-лога | Единый формат JSON → PDF |
| 39 | Отчёт: хэши файлов, цепочка AI-операций, версии моделей, timestamp | Desktop: audit JSONL уже содержит всё — форматировать | Cryptographic evidence chain |
| 40 | QR-код: кодирует SHA-256 видеофайла для быстрой проверки | Python qrcode library → PNG → вставка в PDF | Trust anchor |
| 41 | Chain-of-custody JSON: структурированный формат для суда | GET /report/{case_id} → JSON+PDF bundle | Стандарт ACPO/IOCE |

Phase 3A — Multi-GPU  (Недели 14–17)  🟢 Долгосрочно

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | WebGPU compute shaders: параллельный tile-by-tile инференс | TensorRT: конвертация .pth → .trt, 5x ускорение на NVIDIA | Tile-based processing |
| 43 | WebWorker pool: несколько workers для параллельных детекций | Celery multi-queue: gpu_queue / cpu_queue / io_queue | Load balancing |
| 44 | Mixed precision: FP16 ONNX exports для browser | PyTorch torch.cuda.amp autocast FP16/BF16 | 2x speedup, меньше VRAM |

Phase 3B — Enterprise  (Недели 18–23)  🟢 Долгосрочно

| # | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ | Shared / Общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Роли в UI: analyst / supervisor / admin с разными правами | JWT auth + RBAC middleware FastAPI (base в routes.py уже есть) | Единая модель ролей |
| 46 | Cloud sync: экспорт дел через S3-совместимое хранилище | Presigned S3 URLs из Python backend | End-to-end encrypted |
| 47 | WebSocket совместная работа + operational transform | Python WebSocket + Redis pub/sub | Multi-operator cases |
| 48 | Docker Swarm / K8s: горизонтальное масштабирование | Helm chart + GPU node selector | Production deployment |

# 3. Дорожная карта по неделям

| Нед. | Фаза | Браузер 🌐 | Desktop 🖥️ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 0 | Перенести hypothesis, photo, compare, utils, index.html | Принять 3 blueprint, orchestrator, utils, index.html |
| 2 | Phase 1A | api-client.js, polling /job/status | Redis + Celery, /job/submit, /job/status |
| 3 | Phase 1A | Retry UI, прогресс от реального backend | Backoff, SLA, job error logging |
| 4 | Phase 1B | Переключить blueprints на api-client | Unified API, объединить server.py + routes.py |
| 5 | Phase 1C | ESLint CI + Playwright smoke | pytest /health + golden PNG test |
| 6–7 | Phase 2A Browser | ONNX реальные веса, WebGPU EP, progress loader | Настройка окружения, скачать .pth через download-models |
| 8 | Phase 2A Desktop | — | RestoreFormer → realesrgan → nafnet: убрать _NoOpModel |
| 9–11 | Phase 2B | Temporal denoise WebWorker, frame export ONNX | ffmpeg-python батч, frame progress Celery |
| 12–13 | Phase 2C | jsPDF + chain-of-custody JSON export | Python PDF + QR-код, GET /report/{case_id} |
| 14–17 | Phase 3A | WebGPU compute shaders, WorkerPool, FP16 ONNX | TensorRT, Celery multi-queue, torch.cuda.amp |
| 18–23 | Phase 3B | RBAC UI, cloud sync, WebSocket collab | K8s/Docker Swarm, JWT RBAC, S3 presigned URLs |

# 4. Правила для AI агента

| № | Правило |
| --- | --- |
| 1 | Никогда не заменять рабочий код заглушками. Рабочий файл — только расширять, не упрощать. |
| 2 | manifest.json (11 моделей с реальными URL и SHA-256) — golden source. Не трогать, только расширять. |
| 3 | blueprints/*.js — один файл для двух платформ. Писать для браузера, копировать 1:1 в Desktop. |
| 4 | После каждой итерации: python3 -c "import ast; ast.parse(open('server.py').read())" и node -e "require('./scripts/model-utils')". |
| 5 | model-utils.js, setup-backend.js, download-models.js — рабочие скрипты, никогда не упрощать до заглушек. |
| 6 | Новая AI-модель: 1) добавить в manifest.json, 2) создать wrapper в backend/models/, 3) зарегистрировать в server.py startup. |
| 7 | Изменение API endpoint: синхронно обновлять server.py + api-client.js + preload.js. |
| 8 | Каждая задача заканчивается списком: что создано / что изменено / что удалено / результат проверки синтаксиса. |

# 5. Метрики прогресса

| Метрика | Сейчас | После Ph.0-1 | После Ph.2 | После Ph.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Browser оценка / 100 | 82 | 89 | 95 | 99 |
| Desktop оценка / 100 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| Общий код (% shared) | 60% | 80% | 85% | 90% |
| Реальный AI (% моделей) | 0% | 0% | 60% | 100% |
| CI тесты | 0 | 4+ | 12+ | 30+ |
| Forensic report PDF | Нет | Нет | ✅ Да | ✅ Да + QR |
| Prod-готовность | Demo | Beta | RC | Production |

Первый шаг: Phase 0 — перенести 3 blueprint + utils в Desktop

1 неделя • 0 нового кода • +5 файлов в Desktop от браузера